Responsabilidades de los roles para el proyecto final de SCE

Nombre del equipo:

Integrantes:

204092 Axel Castro Lara

208999	Rafael Harry Gomar Dawson

202039	 Adrian Janus Gonzalez Adamuz

205688 Mauricia Peña López Ostolaza

| Rol | Responsabilidades | Entregables | Fecha de entrega | Rol responsable de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero en jefe y Documentador | - Control del proyecto | - Plan de trabajo en Excel | 5/12 | Mau Calendario: https://itam2-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mauricia_pena_itam_mx/EZKX-tA5iQBDp5gFwEEe9qUB-oB2FhYYIcSqoDWX-oO4vg?e=T5kWqR Documentación: https://itam2-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mauricia_pena_itam_mx/IQA9dm5CshH0QLTRTQaHL1uFAexnUcBeqnEeCKAbWrB2zb8?e=u6p0dv Github: https://github.com/mauplo/SCE_O2025/tree/main |
|  | - Requerimientos de Negocio | - Documento de Requerimientos de Negocio en formato tabular simple. - Requerimientos no funcionales: Volumetrics (Cantidad esperada y máxima de transacciones y de qué tipo) - Reglas de Negocio | 5/12 | Mau + Harry |
|  | - Historias de Usuario | Historias con casos de uso: - Happy Path - Rutas Alternas para Reglas de Negocio | 5/12 | Adrián |
|  | - Documento de Arquitectura | - Bosquejo de Arquitectura con los nombres de los componentes con: - Descripción breve del componente con tecnología de soporte; | 5/12 | Axel + Harry |
|  | - Responsabilidades de Componentes de Arquitectura y relación con reglas de Negocio | Tabla con los componentes de la Arquitectura con: - Responsabilidades en cuanto a requerimientos funcionales; - Responsabilidades en cuanto a requerimientos no funcionales. | 5/12 | Axel + Harry |
|  | - Control de avance y desviaciones | Tabla de detalle de plan de trabajo con bitácora diaria de avance de las actividades y desviaciones del proyecto. | 5/12 | Axel + Mau |
|  | - Documentación de pruebas funcionales | Batería de pruebas Funcionales por servicio de negocio y en general: - Descripción del “Steady State” para cada caso; - Script de carga de Bases de datos para “Steady State”; - Transacciones habituales - Datos a inyectar; - Respuesta esperada y forma de verificación; - Proceso automatizado de detección de cumplimiento. | 7/12 | Axel |
|  | - Documentación de pruebas No Funcionales | Descripción de carga para la prueba no funcional: - Volumetrics por tipo de transacción para cada servicio; - Condiciones de “Steady State” y Scipt de carga de Bases de Datos; - Volumetrics por tipo de transacción y modalidad para servicio integrado | 7/12 | Mau |
| Integrador | - Arquitectura y control de versiones | Bitácora de Entregas y desviaciones de Integración con: - Entregas y versiones de componentes; - Instalación de la versión “Steady” para cada entrega parcial; - Cumplimiento con la integración. | 7/12 | Axel + Mau + Harry |
| Desarrollador de WS de Almacén | - Documento y componente del WS | Documento de Arquitectura del servicio con: - Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; - Pruebas funcionales - Pruebas No Funcionales. | 13/12 | Axel + Mau + Harry |
| Desarrollador de WS de Pagos | - Documento y componente del WS | Documento de Arquitectura del servicio con: - Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; - Pruebas funcionales Pruebas No Funcionales. | 13/12 | Axel + Mau + Harry |
| Desarrollador de WS de Entregas | - Documento y componente del WS | Documento de Arquitectura del servicio con: - Relación a Reglas y Requerimientos de Negocio; - Pruebas funcionales Pruebas No Funcionales. | 13/12 | Axel + Mau + Harry |
| Estresador | - Documento de Estress a cada servicio | - Script, Proceso y Pojos de estress; - Tabla con resultados de las Pruebas de Estress para las versiones estables. | 13/12 | Mau |